| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rut | 18974434-K | 19469326-5 | 18740334-0 | 16954766-1 |
| Nombres | Camila Daniela Alejandra | Jacqueline Lissette | Nicol Andrea | Karina Romina |
| Apellidos | Roa Obreque | Zamora Tapia | Saavedra Gutiérrez | Martínez Pérez |
| Roles | Front End/QA | Back end/Scrum Master | Product Owner/Back end | Front End/QA |

2. Descripción Proyecto

| Tema | APP para gestionar arriendos “TuCasa” - Arriendos con información real |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema booking que permite registrar y conectar arrendadores y arrendatarios a largo plazo |
| Problemática detectada | La nula evaluación de los entes involucrados. |
| Solución esperada | Construir una página web responsiva que permita resolver la nula evaluación de los entes involucrados. |
| Objetivos generales | Desarrollaremos una página web responsiva que permitirá registrar las casas o departamentos a los arrendatarios, adicionalmente ayudar a los arrendadores a escoger una propiedad según las evaluaciones y viceversa. |
| Objetivos específicos | -Organizar el equipo de trabajo con tareas específicas dentro de las cuales destacan las siguientes: - Distribución de roles - Establecer formatos de comunicación - Establecer reglas de equipo - Establecer fechas de reuniones -Analizar problemática del proyecto, levantar requerimientos y validarlos. -Diseñar la solución del proyecto y elección de tecnologías a implementar. -Construir proyecto. -Realizar pruebas del proyecto y correcciones necesarias. -Implementar solución final. |
| Alcance del proyecto | La página web llega hasta lo que indican los objetivos específicos, lo que no contempla será transacciones y solicitud de documentos, solo se realizará contacto entre arrendador y arrendatario. |

3. Contexto del proyecto

En la actualidad, el mercado de arriendos enfrenta una problemática significativa derivada de la falta de transparencia y evaluación entre los actores involucrados. Tanto arrendadores como arrendatarios se ven expuestos a procesos de búsqueda y negociación con una notable asimetría de información, lo que genera incertidumbre y desconfianza. La ausencia de un historial confiable y de mecanismos de calificación recíproca dificulta la toma de decisiones informadas, alargando los tiempos de búsqueda y aumentando el riesgo de experiencias negativas para ambas partes. Esta falta de comunicación efectiva y la imposibilidad de validar la trayectoria de los usuarios representan una oportunidad para innovar en la forma en que se conectan la oferta y la demanda de inmuebles. Es en este contexto que surge “TuCasa”, una aplicación móvil diseñada para transformar la experiencia de arriendo. Nuestra plataforma busca establecer un puente de comunicación directo y confiable entre arrendadores y arrendatarios, centrándose en la transparencia y la evaluación mutua como pilares fundamentales. A diferencia de los portales inmobiliarios tradicionales, “TuCasa” no se limita a listar propiedades. Nuestro objetivo es construir una comunidad donde la reputación y la retroalimentación de los usuarios permitan filtrar y seleccionar no solo una vivienda, sino también un arrendador o arrendatario de confianza. A través de funcionalidades como el registro biométrico, sistemas de calificación, mensajería integrada y encuestas de satisfacción, buscamos empoderar a los usuarios para que tomen decisiones más rápidas, eficientes y seguras. De esta forma, “TuCasa” aspira a resolver la incertidumbre que enfrentan hoy miles de personas en la búsqueda de un hogar, promoviendo un ecosistema de arriendo más equitativo, informado y confiable para todos.

4. Metodología

Descripción Metodología

Para el desarrollo de "TuCasa" se empleará Scrum, una metodología ágil que permite trabajar de forma iterativa, flexible y colaborativa. Este enfoque facilita la entrega continua de valor al proyecto mediante ciclos cortos de trabajo, conocidos como sprints, y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios o nuevos requerimientos que puedan surgir durante el proceso de desarrollo. Planificación y Ejecución El proyecto se estructurará a partir de un Product Backlog, que consistirá en una lista priorizada de todas las funcionalidades que contendrá la aplicación "TuCasa", tales como: - Registro de propiedades - Sistema de autenticación con biometría facial - Módulo de mensajería entre usuarios - Sistema de evaluaciones para arrendadores y arrendatarios - Sección de preguntas y respuestas - Notificaciones instantáneas - Encuestas de satisfacción programadas - Dashboard personalizado para arrendadores y arrendatarios - Panel de administración El desarrollo se organizará en sprints de 2 semanas de duración. Al finalizar cada sprint, se entregará un incremento funcional de la aplicación, es decir, una versión operativa que incorpora nuevas características y mejoras respecto al ciclo anterior. Para garantizar la correcta ejecución de la metodología, se llevarán a cabo las siguientes ceremonias tales como: Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Para garantizar el éxito del proyecto "TuCasa", se conformará un equipo multidisciplinario que adoptará los tres roles fundamentales establecidos por la metodología Scrum. Product Owner (Dueño del Producto): Este rol será ejercido por un representante del equipo promotor del proyecto, con un profundo conocimiento de las necesidades del mercado de arriendos y la visión del negocio. Scrum Master: Este rol actuará como facilitador y coach del equipo, sin ejercer funciones de mando tradicional. Equipo de Desarrollo (Developers): Equipo técnico equipado con todas las habilidades necesarias para construir, probar y desplegar la aplicación "TuCasa", donde todos colaboran para alcanzar la meta del sprint. Esta estructura de trabajo, basada en roles claramente definidos y procesos ágiles, proporciona una base sólida para el desarrollo exitoso de la aplicación, asegurando que el producto final se alinee con las expectativas del mercado y las necesidades de los usuarios.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Se utilizará Deno Deploy como plataforma principal para el despliegue tanto de la aplicación web como de la API, ambas desarrolladas en JavaScript y ejecutadas en el entorno de Deno. La comunicación entre el cliente (frontend) y el servidor (backend) se realizará mediante el protocolo HTTP, utilizando una arquitectura basada en APIs REST. Para el almacenamiento de la información, se empleará un modelo de base de datos no relacional, permitiendo una estructura flexible y escalable de los datos. Durante la etapa de desarrollo y pruebas se utilizarán herramientas como: - Postman para la validación de endpoints - XAMPP para pruebas en entorno local Arquitectura de software: El sistema se basará en una arquitectura cliente-servidor con un enfoque en capas (arquitectura multicapa), lo que permite una mejor organización, mantenimiento y escalabilidad del sistema. Las capas definidas son: - Capa de presentación: Encargada de la interfaz de usuario, donde los usuarios interactúan con la aplicación. - Capa de lógica de negocio: Implementada en la API, donde se procesan las reglas del sistema, validaciones y funcionalidades principales. - Capa de datos: Responsable de la gestión y almacenamiento de la información en la base de datos no relacional. La comunicación entre estas capas se realizará mediante APIs REST, utilizando formato JSON para el intercambio de datos. Lenguajes de programación: JavaScript (lenguaje principal para frontend y backend) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Bootstrap: Utilizado para el diseño de interfaces responsive y adaptables a distintos dispositivos. Base de datos: Se utilizará MongoDB como sistema de base de datos no relacional. Esta permitirá almacenar de manera flexible información como: - Usuarios (arrendadores y arrendatarios) - Propiedades - Calificaciones y reseñas - Mensajes entre usuarios Repositorio: Se utilizará GitHub para el control de versiones del proyecto. Esto permitirá: - Trabajo colaborativo entre los integrantes - Gestión de versiones del código - Seguimiento de cambios - Uso de ramas para desarrollo paralelo Otros: Implementación de APIs REST para la comunicación del sistema Uso de formato JSON para intercambio de datos Metodología ágil Scrum para la organización del desarrollo

6. Plan de Trabajo

| N° | Nombre de Actividades/ Tareas | Descripción Actividades/ Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Organización del equipo | Reunión organizacional, donde se definen los roles y distribución de responsabilidades | -Discord -Canva -Google Drive | 0 Días | -Equipo completo | Establecer las reglas para evitar futuros conflictos |
| 2.- | Definición de Product Backlog | Identificar y priorizar las HU requeridas en el proyecto | -Excel -Jira | 0 Días | -Product Owner | Validar con el equipo los requerimientos mínimos obligatorios |
| 3.- | Configuración del entorno de desarrollo y repositorios GitHub | Instalacion y configuracion de las herramientas de trabajo y la creación de repositorio | -Notebook -Internet -MongoDB -VSC -GitHub | 0 Días | -Scrum Master | -Asegurar que todos tengan el mismo entorno para evitar problemas de compatibilidad -Definir conversiones de nombres para ramas y commits |
| 4.- | Modelamiento de la BBDD | Diseñar la estructura de colecciones en MongoDB | -MongoDB | 5 Días | -Scrum Master -Product Owner | Crear diagrama MER para documentar |
| 5.- | Construcción De APi’s | Definir end points REST necesarios | -Postman -VSC | 5 Días | -Scrum Master | Documentar para referencias |
| 6.- | Diseños de prototipos UI/UX | Crear prototipos de las pantallas principales | -Canva | 5 Días | -Front End | Validar con Product Owner |
| 7.- | Sprint 1: Autenticación y Registro | Desarrollar el módulo de Registro de Usuario, Inicio de Sesión y gestión de perfiles | -MongoDB -JS -BootStrap | 5 Días | -Todo el equipo | Entregar funcionalidad completa de registro y login |
| 8.- | Sprint 2: Gestión de las propiedades | Desarrollar el CRUD básico de propiedades | -MongoDB -JS -BootStrap | 5 Días | -Todo el equipo | Enfocar en funcionalidades básicas |
| 9.- | Sprint 3: Gestión de Propiedades | Desarrollar búsqueda avanzada, filtros y carga de imágenes | -MongoDB -JS -BootStrap | 7 Días | -Todo el equipo | Completar funcionalidad de propiedades |
| 10.- | Sprint 4: Sistema de evaluaciones | Desarrollar formularios de calificaciones y reseñas para arrendadores y arrendatarios | -MongoDB -JS -BootStrap | 7 Días | -Todo el equipo | Validar que ambos roles pueden calificarse mutuamente |
| 11.- | Sprint 5: Dashboard y encuestas | Desarrollar Dashboard personalizado para arrendadores y arrendatarios, más sistemas de encuestas de satisfacción | -MongoDB -JS -BootStrap | 14 Días | -Todo el equipo | Dashboard diferenciados por rol |
| 12.- | Sprint 6: Mensajería y notificaciones | Desarrollar sistema de mensajería entre usuarios para eventos importantes | -MongoDB -JS -BootStrap | 7 Días | -Todo el equipo | Considerar uso de herramientas para los mensajes en tiempo real |
| 13.- | Sprint 7: Panel de Administración | Desarrollar panel para administradores | -MongoDB -JS -BootStrap | 9 Días | -Todo el equipo | Restringir acceso solo a usuarios con rol Admin |
| 14.- | Pruebas de integración y QA | Realizar pruebas completas del sistema | -Postman -Navegadores -Dispositivos móviles | 7 Días | -Todo el equipo | Documentar Bugs y corregirlos |
| 15.- | Correcciones, optimización y despliegue | Corregir errores identificados en las pruebas, optimizar el rendimiento, conectar con MongoDB | -MongoDB -GitHub | 7 Días | -Todo el equipo | Realizar pruebas post-despliegue |
| 16.- | Documentación final | Completar la documentación del proyecto | -Word -Google Drive -Canva | 7 Días | -Todo el equipo | Revisión del documento |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organización del equipo | Este documento contiene los antecedentes personales, roles del equipo de desarrollo y descripción del proyecto a nivel general | https://github.com/DicrimJac/Proyecto-tuCasa |
| 2 | Definición de Product Backlog | Este documento contiene la definición y priorización de HUs |  |
| 3 | Configuración del entorno de desarrollo y repositorios GitHub | Este documento contiene el link del repositorio creado para el proyecto, y evidencia de la configuración del entorno a utilizar a nivel de equipo |  |
| 4 | Modelamiento de la BBDD | Este documento contiene el diagrama MER del proyecto |  |
| 5 | Construcción De APi’s | Este documento contiene la definición de end points REST necesarios del proyecto |  |
| 6 | Diseños de prototipos UI/UX | Este documento contiene mockups/ bosquejos del diseño que tendrá la página web |  |
| 7 | Sprint 1: Autenticación y Registro | Este documento contiene la funcionalidad completa de registro y login |  |
| 8 | Sprint 2: Gestión de las propiedades | Este documento contiene el CRUD con las funcionalidades básicas del proyecto |  |
| 9 | Sprint 3: Gestión de Propiedades | Este documento contiene la búsqueda avanzada, filtros y carga de imágenes |  |
| 10 | Sprint 4: Sistema de evaluaciones | Este documento contiene el desarrollo de formularios de calificaciones y reseñas para arrendadores y arrendatarios |  |
| 11 | Sprint 5: Dashboard y encuestas | Este documento contiene el desarrollo del dashboard diferenciados por roles y sistemas de encuestas de satisfacción |  |
| 12 | Sprint 6: Mensajería y notificaciones | Este documento contiene el desarrollo del sistema de mensajería entre usuarios para eventos importantes |  |
| 13 | Sprint 7: Panel de Administración | Este documento contiene el panel para administradores |  |
| 14 | Pruebas de integración y QA | Este documento contiene las pruebas completas del sistema |  |
| 15 | Correcciones, optimización y despliegue | Este documento contiene las pruebas post-despliegue |  |
| 16 | Documentación final | Este documento contiene la documentación del final del proyecto |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Organización del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Product Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno de desarrollo y repositorios GitHub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de la BBDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción De APi’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseños de prototipos UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Autenticación y Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Gestión de las propiedades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Gestión de Propiedades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Sistema de evaluaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Dashboard y encuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Mensajería y notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 7: Panel de Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones, optimización y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.